[image: image1.emf]Tachus 1/11 -04

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537

Antal veckor

Antal timmar

Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid


� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








[image: image2.emf]Tachus 1/11 -04

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537

Antal veckor

Antal timmar

Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

_1161111892.xls
Diagr4

		27.2		27.2		94.73

		114.7		114.7		189.47

		226.2		226.2		284.21

		310.2		310.2		378.94

		382.7		382.7		473.68

		464.3		494.2		568.42

		534.9		571.7		663.15

		563		579.2		757.89

		660.6		717.2		852.63

		780.2		717.2		947.36

		912.8		717.2		1042.1

		1041.4		717.2		1136.84

		1170		717.2		1231.57

		1298.6		717.2		1326.31

		1420.2		717.2		1421.05

		1432.8		717.2		1515.78

		1445.4		717.2		1610.52

		1462		717.2		1705.26

		1484.6		717.2		1800

		1563.2		717.2		1894.73

		1691.8		717.2		1989.47

		1822.4		717.2		2084.21

		1954		717.2		2178.94

		2087.6		717.2		2273.68

		2215.2		717.2		2368.42

		2347.8		717.2		2463.15

		2470.4		717.2		2557.89

		2501		717.2		2652.63

		2601.6		717.2		2747.36

		2657.2		717.2		2842.1

		2729.8		717.2		2936.84

		2855.4		717.2		3031.56

		2982		717.2		3126.3

		3126.6		717.2		3221.03

		3258.2		717.2		3315.77

		3378.8		717.2		3410.51

		3499.4		717.2		3505.25

		3600		717.2		3600



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

Tachus 1/11 -04



Månadsrapport_OKT

		Månadsrapportering

		Projektdeltagare		FSG		TAN		JBH		MDM		DLR		CGN		AKZ		MEN		EDM

		Möten		9		10		9		6.5		9		12		2		9		15				81.5		Möten

		Seminarie		11		9		9		12		10		3		8		8		3				73		Seminarie

		Informationssökning		0		4		4		3		1		3		0		5		3				23		Informationssökning

		Analys		18.5		4		5		12		13		4		11.5		13		23				104		Analys

		Experiment		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		Expriment

		Tillverkning		0		0		5		0		0		0		0		0		0				5		Tillverkning

		Rapportering		17		0		6		6		0		8		0		8		0				45		Rapportering

		Poolen		0		0		11		0		0		0		1		0		0				12		Poolen

		Summa:		55.5		27		49		39.5		33		30		22.5		43		44





Månadsrapport_OKT

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Aktivitet

Timmar

Oktober Tidsfördelning



Månadsrapport_SEP

		Månadsrapportering

		Projektdeltagare		FSG		TAN		JBH		MDM		DLR		CGN		AKZ		MEN		EDM

		Möten		12		11		20		15		24		13		22.5		16		19				152.5		Möten

		Seminarie		16.5		20		11		8		3		10		0		15		3				86.5		Seminarie

		Informationssökning		3		2		20		5		7		9		1.5		14		10				71.5		Informationssökning

		Analys		1		0		0		0		2		0		0		2		18				23		Analys

		Experiment		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		Expriment

		Tillverkning		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		Tillverkning

		Rapportering		0		0		0		2		0		1		0		2		0				5		Rapportering

		Poolen		1.5		6		1		0		0		31		4.5		0		0				44		Poolen

		Summa:		34		39		52		30		36		64		28.5		49		50





Månadsrapport_SEP

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Aktiviteter

Timmar

SEPTEMBER Tidsfördelning

POOL

RAP

TILL

EXP

Ana

INF

SEM

Möte



Fredrik Stig

		0		81.5

		0		73

		0		23

		0		104

		0		0

		0		5

		0		45

		0		12



September

Oktober

Aktivitet

Timmar

Tidsfördelning



Therese Andersson

		TIDSPLAN

		Namn: Fredrik

		Aktivitet/Vecko nr		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten				3.5		4		2		2.5		1		6				2

		Seminarie		1		4		4.5		4		3		6		2				3

		Informationssökning								3

		Analys										1		7.5		1				10

		Experiment

		Tillverkning

		Rapportering														13		1		3

		Poolen								1.5

				1		7.5		8.5		10.5		6.5		14.5		22		1		18

		Planerad		1		8.5		17		27.5		34		42		58		58		76		93		111		129		146		164		182		182		182		182		182		192		192		207		221		236		250		265		279		279		294		294		294		309		323		338		352		372		391		400

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj																								12

		Period tid		34		55.5																																						11.2

																																												12

		Summa under projekt		89.5																																								11.2

		Återstående arbetstid		310.5

																																												16

																																												15.2

																																												7.2





Johan Berup

		TIDSPLAN

		Namn: Therese Andersson

		Aktivitet/Vecko nr		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten				2		2		2		5		3		5				2

		Seminarie		4		4		4		4		4		4		2				3

		Informationssökning				2										4

		Analys												4

		Experiment

		Tillverkning

		Rapportering

		Poolen						2		2		2

				4		8		8		8		11		11		11		0		5

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj

		Period tid		39		27

		Summa under projekt		66

		Återstående arbetstid		334





Magnus Dahlström

		TIDSPLAN

		Aktivitet/Vecko nr		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten				5		5		5		5		4						5

		Seminarie						3		3		5		4						5

		Informationssökning		2		6		8		3		1		2						2

		Analys																		5

		Experiment

		Tillverkning												5

		Rapportering												1						5

		Poolen		1										1						10

				3		11		16		11		11		17		0		0		32

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj

		Period tid		52		49

		Summa under projekt		101

		Återstående arbetstid		299





Daniel Lanner

		TIDSPLAN

		Namn:Magnus Dahlström

		Aktivitet/Vecko nr		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten		2		6		2		3		2		1		3.5				2

		Seminarie		2				2		2		2		6		3				3

		Informationssökning						3		2										3

		Analys												6.5		3.5				2

		Experiment

		Tillverkning

		Rapportering								1.5		0.5				5.5				0.5

		Poolen

				4		6		7		8.5		4.5		13.5		15.5		0		10.5

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj

		Period tid		30		39.5

		Summa under projekt		69.5

		Återstående arbetstid		330.5





Cenneth Gunnarsson

		TIDSPLAN

		Namn:Daniel Lanner

		Aktivitet/Vecko nr		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten		3		5		8		6		2		1		6				2

		Seminarie								2		1		5		2				3

		Informationssökning						2		3		2		1

		Analys										2		5						8

		Experiment

		Tillverkning

		Rapportering

		Poolen

				3		5		10		11		7		12		8		0		13

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj

		Period tid		36		33

		Summa under projekt		69

		Återstående arbetstid		331





Alexandra Kopacz

		TIDSPLAN

		Aktivitet/Vecko nr		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten		3		6		6		6		2		2		6				4

		Seminarie																		3

		Informationssökning		2		2		2		2		1		3

		Analys																		4

		Experiment

		Tillverkning

		Rapportering								1						4		4

		Poolen		1		15		15

				6		23		23		9		3		5		10		4		11

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj

		Period tid		64		30

		Summa under projekt		94

		Återstående arbetstid		306





Mikael Ericsson

		TIDSPLAN

		Namn:Alexandra Kopacz

		Aktivitet/Vecko nr		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten		5.5		6		6		5		1						1

		Seminarie										5						3

		Informationssökning		1.5

		Analys										7.5				1.5		2.5

		Experiment

		Tillverkning

		Rapportering

		Poolen				3		1		0.5				1

				7		9		7		5.5		13.5		1		1.5		6.5		0

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj

		Period tid		28.5		22.5

		Summa under projekt		51

		Återstående arbetstid		349





Anders Edman

		TIDSPLAN

		Namn:		Mikael Ericsson

		Aktivitet/Vecko nr		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten				4		4		4		4				7				2

		Seminarie		4		4		4		2		1		4						4

		Informationssökning		2		2		6		2		2								5

		Analys										2		8						5

		Experiment

		Tillverkning

		Rapportering								2						4				4

		Poolen

				6		10		14		10		9		12		11		0		20

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj

		Period tid		49		43

		Summa under projekt		92

		Återstående arbetstid		308





Arbetstider

		TIDSPLAN

		Namn: Anders Edman

		Aktivitet/Vecko nr		37		38		39		40		41		42		43		44

		Möten		5		8		6				8		7

		Seminarie								3								3

		Informationssökning		5		2		3				3

		Analys				6				12		6				1		16

		Experiment

		Tillverkning

		Rapportering

		Poolen

				10		16		9		15		17		7		1		19		0

		Månad:		Sep		Okt		Nov		Dec		Jan		Feb		Mar		Apr		Maj

		Period tid		50		44

		Summa under projekt		94

		Återstående arbetstid		306





Blad1

		PROJEKT TACHUS

		Planerad arbetstid

		Deltagarna / Vekor		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520

		F.Stig		1		7.5		8.5		10.5		6.5		8		16		0		18		17		18		18		17		18		18		0		0		0		0		10		0		15		14		15		14		15		14		0		15		0		0		15		14		15		14		20		19		9

		T.Andersson		4		8		8		8		11		11		11		0		5		15		15		15		15		15		15		0		0		0		0		10		15		15		15		15		15		15		10		0		15		0		10		20		20		20		20		10		10		9

		J.Berup		3		11		16		11		11		8		0		0		5		10		10		14		5		10		10		0		0		0		0		0		19		10		14		14		14		14		15		15		20		20		20		14		14		15		15		15		14		14

		M.Dahlström		4		6		7		8.5		4.5		12		12		12		13		8		15		12		12		12		8		0		0		0		0		10		15		15		14		14		14		14		13		0		15		15		15		10		5		20		20		15		15		15

		C.Gunnarsson		6		23		23		9		3		8		10		4		10		13		15		15		15		14		15		0		0		0		0		10		14		15		14		15		15		14		10				10				10		19		19		14		15		10		8		5

		A.Kopacz		0		7		9		7		5.5		8		1		1.5		10		12		15		15		15		15		10		2		2		6		2		3		20		20		20		20		15		15		15		5		15		10		7		7		15		15		12		15		15		13

		M.Ericsson		6		10		14		10		9		8		10		0		10		14		14		14		20		14		20		0		0		0		0		15		20		15		15		15		15		20		20		0		0		0		0		14		14		20		10		10		14		10

		A.Edman		0.2		10		16		9		15		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6		10.6

		D.Lanner		3		5		10		11		7		8		0		0		16		20		20		15		19		20		15		0		0		0		10		10		15		15		15		15		15		15		15		0		0		0		0		16		15		15		15		15		15		15

				27.2		87.5		111.5		84		72.5		81.6		70.6		28.1		97.6		119.6		132.6		128.6		128.6		128.6		121.6		12.6		12.6		16.6		22.6		78.6		128.6		130.6		131.6		133.6		127.6		132.6		122.6		30.6		100.6		55.6		72.6		125.6		126.6		144.6		131.6		120.6		120.6		100.6

		Redovisad arbetstid

		Deltagarna / Vekor		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520

		F.Stig		1		7.5		8.5		10.5		6.5		14.5		22		1		18

		T.Andersson		4		8		8		8		11		11		11		0		5

		J.Berup		3		11		16		11		11		17		0		0		32

		M.Dahlström		4		6		7		8.5		4.5		13.5		15.5		0		10.5

		C.Gunnarsson		6		23		23		9		3		5		10		4		11

		A.Kopacz		0		7		9		7		5.5		13.5		1		1.5		6.5

		M.Ericsson		6		10		14		10		9		12		11		0		20

		A.Edman		0.2		10		16		9		15		17		7		1		19

		D.Lanner		3		5		10		11		7		8		0		0		16

				27.2		87.5		111.5		84		72.5		111.5		77.5		7.5		138

		Gruppen

		Planerad		27.2		114.7		226.2		310.2		382.7		464.3		534.9		563		660.6		780.2		912.8		1041.4		1170		1298.6		1420.2		1432.8		1445.4		1462		1484.6		1563.2		1691.8		1822.4		1954		2087.6		2215.2		2347.8		2470.4		2501		2601.6		2657.2		2729.8		2855.4		2982		3126.6		3258.2		3378.8		3499.4		3600

		Redovisad		27.2		114.7		226.2		310.2		382.7		494.2		571.7		579.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2		717.2

		Jämnt fördelat		94.73		189.47		284.21		378.94		473.68		568.42		663.15		757.89		852.63		947.36		1042.1		1136.84		1231.57		1326.31		1421.05		1515.78		1610.52		1705.26		1800		1894.73		1989.47		2084.21		2178.94		2273.68		2368.42		2463.15		2557.89		2652.63		2747.36		2842.1		2936.84		3031.56		3126.3		3221.03		3315.77		3410.51		3505.25		3600

		F.Stig		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		F.Stig

		Planerad		1		8.5		17		27.5		34		42		58		58		76		93		111		129		146		164		182		182		182		182		182		192		192		207		221		236		250		265		279		279		294		294		294		309		323		338		352		372		391		400

		Redovisad		1		8.5		17		27.5		34		48.5		70.5		71.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5

		T.Andersson		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		T.Andersson

		Planerad		4		12		20		28		39		50		61		61		66		81		96		111		126		141		156		156		156		156		156		166		181		196		211		226		241		256		266		266		281		281		291		311		331		351		371		381		391		400

		Redovisad		4		12		20		28		39		50		61		61		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66		66

		J.Berup		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		J.Berup

		Planerad		3		14		30		41		52		60		60		60		65		75		85		99		104		114		124		124		124		124		124		124		143		153		167		181		195		209		224		239		259		279		299		313		327		342		357		372		386		400

		Redovisad		3		14		30		41		52		69		69		69		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101		101

		M.Dahlström		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		M.Dahlström

		Planerad		4		10		17		25.5		30		42		54		66		79		87		102		114		126		138		146		146		146		146		146		156		171		186		200		214		228		242		255		255		270		285		300		310		315		335		355		370		385		400

		Redovisad		4		10		17		25.5		30		43.5		59		59		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5		69.5

		C.Gunnarsson		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		C.Gunnarsson

		Planerad		6		29		52		61		64		72		82		86		96		109		124		139		154		168		183		183		183		183		183		193		207		222		236		251		266		280		290		290		300		300		310		329		348		362		377		387		395		400

		Redovisad		6		29		52		61		64		69		79		83		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94		94

		A.Kopacz		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		A.Kopacz

		Planerad		0		7		16		23		28.5		36.5		37.5		39		49		61		76		91		106		121		131		133		135		141		143		146		166		186		206		226		241		256		271		276		291		301		308		315		330		345		357		372		387		400

		Redovisad		0		7		16		23		28.5		42		43		44.5		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		51

		M.Ericsson		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		M.Ericsson

		Planerad		6		16		30		40		49		57		67		67		77		91		105		119		139		153		173		173		173		173		173		188		208		223		238		253		268		288		308		308		308		308		308		322		336		356		366		376		390		400

		Redovisad		6		16		30		40		49		61		72		72		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92

		A.Edman		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		A.Edman

		Planerad		0.2		10.2		26.2		35.2		50.2		60.8		71.4		82		92.6		103.2		113.8		124.4		135		145.6		156.2		166.8		177.4		188		198.6		209.2		219.8		230.4		241		251.6		262.2		272.8		283.4		294		304.6		315.2		325.8		336.4		347		357.6		368.2		378.8		389.4		400

		Redovisad		0.2		10.2		26.2		35.2		50.2		67.2		74.2		75.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2

		D.Lanner		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		D.Lanner

		Planerad		3		8		18		29		36		44		44		44		60		80		100		115		134		154		169		169		169		169		179		189		204		219		234		249		264		279		294		294		294		294		294		310		325		340		355		370		385		400

		Redovisad		3		8		18		29		36		44		44		44		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60

		Jämnt födelat		10.52625		21.0525		31.57875		42.105		52.63125		63.1575		73.68375		84.21		94.73625		105.2625		115.78875		126.315		136.84125		147.3675		157.89375		168.42		178.94625		189.4725		199.9875		210.525		221.05125		231.575		242.10375		252.63		263.15625		273.6825		284.20875		294.735		305.26125		315.7875		326.31375		336.8375		347.3625		357.8925		368.41875		378.945		389.47125		400





Blad1

		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

FS  1/11-04



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

TA  1/11-04



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

JBH  1/11-04



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

MD



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

CG  1/11-04



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

AK  1/11-04



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

ME  1/11-04



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

AE  1/11-04



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

Tachus 1/11 -04



		



Planerad tid

Redovisad tid

Jämnt fördelad tid

Antal veckor

Antal timmar

DL 1/11 -04



		






